Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа д.Чекашево

Кировской области Вятскополянского района.

Социальный проект

(Реконструкция школьной дорожки)

Проектная группа:

Ступников Дмитрий (11кл.)      Ахметов Ринат (11кл.)

Тараканов Алексей (10кл)

Зверев Антон(9кл)

Консультант: Колесникова М.А.

Социальные партнеры:

директор МОУСОШ д.Чекашево ПролеевА.А.

учитель технологии Дрягин Н.М.

2009 год

Актуальность:  Проект «реконструкция школьной дорожки» имеет для нас большое значение. В нашей школе красивый пришкольный участок, но дорожки старые и требуется их реконструкция. Мы часто сами по ним ходим, и видим, как они устарели. Поэтому мы решили обновить центральную пешеходную дорожку, придав ей более эстетичный и ухоженный вид.

Реальная ситуация: Дорожка старая и требует реконструкции, т.к. она не соответствует виду учебно-опытного участка и вообще виду школы.

Желаемая ситуация: Необходима красивая, качественная, ровная дорожка с бетонными бордюрами.

Противоречие: В школе есть дорожка, но она выглядят не эстетично.

Проблема: устаревшая  школьная дорожка выглядят не эстетично, а для развития художественного вкуса учащихся и для целостного эстетического оформления пришкольного участка необходимо, чтобы она выглядела красиво, была ровной, качественной, с бетонными бордюрами.

Цель: Реконструировать школьную дорожку..

Задачи:

- Создать проект реконструкции дорожки.

- Подготовить необходимые материалы.

- Реконструировать дорожку.

Срок реализации проекта: июнь-июль 2009

Ожидаемый результат: ровная, красивая, практичная дорожка.

I подготовительный этап

| Перечень работ | Кто делает? | Когда делают? |
| --- | --- | --- |
| Измерили длину дорожки | Ахметов Р. | 16 декабря 2008 |
| Составили эскиз | Ступников Д. Ахметов Р. | 14 января 2009 |
| Вычислить сколько нужно песка и камня для реконструкции дорожки | Зверев А. Ступников Д. Тараканов А. | 31 января 2009 |
| Составили смету расходов | Ступников Д. Ахметов Р. | 12 февраля 2009 |

В Интернете мы нашли  несколько эскизов, которые бы подошли для нашей дорожки, но нам пришлось выбрать только один из них. (Приложение 1,2,3) Еще в проект мы поместили дорожку до реконструкции. (Приложение 4)

II Практический этап

Реконструкция школьной дорожки на территории пришкольного участка

| Перечень работ | Кто делает? | Когда делают? |
| --- | --- | --- |
| Разобрали старую дорожку. Засыпали песчаную подушку. Уложили целые плитки. Засыпали щели между плитками песком. Подготовили и установили опалубку. Залили опалубку бетоном. Сняли опалубку. | Ахметов Р. Ступников Д.. Тараканов А. Зверев А. | Июль 2009 г |

III заключительный этап

| Перечень работ | Что делает? | Когда делают? |
| --- | --- | --- |
| Подготовка к защите (создание компьютерной презентации и фотографирование обновленной дорожки) и защита проекта | Все участники проекта | Июль 2009 г |

ИТОГ РАБОТЫ Получившаяся дорожка нам очень нравится. Она стала ровной, красивой, за счет бетонного бордюра плитки прочно держатся на своих местах, по ней удобно ходить и смотрится хорошо.

Приложение 1

Смета расходов

| Наименование | количество | Стоимость руб |
| --- | --- | --- |
| Песок | 3840 кг. | - |
| Камень | 1610 кг. | - |
| Доски | 6 шт. | - |
| Топливо | 15,5 л. | 278,54 |
| Цемент | 7 мешков | 1400 |
|  | итого | 1678,54 |

Смета на доставку материала автомашиной

Длина дорожки 40 метров

Ширина 1,2 метра.

Определим сколько песка нужно на песчаную подушку толщиной 4 сантиметра.

Vпеска=40*1,2*0,04=1,92м3

По данным из Интернета мы узнали, что 1 м3 песка это 1250 кг.

Значит песка нужно 1,92*1250=2400кг.

Рассчитаем сколько нужно бетона.

Высота бордюра 0,02м. Ширина 0,15м. длина 75,2м.

Vбетона=75,2*0,2м*0,15=2,3м3

Половина объема займет камень-1,15м3, половина цементный раствор 1,15м3.

1,15 м3 песка – это 1440кг.

Всего песка потребуется 1440+2400=3840кг.

Грузоподъёмность машины 700 кг. 3840/700=6 Нужно сделать 6 рейсов.

Соотношение цемента к песку возьмем 1:4 значит цемента надо 360 кг или 7 мешков по 50 кг.

Стоимость мешка цемента 200 руб. Всего надо 7 мешков на 1400 руб.

Цемент возьмем в деревенском магазине и привезем на тележке.

До карьера 5 км. Нам нужно сделать 8 рейсов на грузовом УАЗе .

За 1 рейс нужно проехать 10 км. Всего нужно 10км*8рейсов=80км. По норме расхода на 100 км нужно 18 литров, от сюда выходит, что на 80 км нужно 18/100*80=14,4 литра. Для этого нам нужно 259,2 руб.

V (камень)=1,15м3. Плотность камня нашли в интернете, она равна 1400кг/м3. m=p*v=1400*1,15=1610 кг. До места 1 км. Нам нужно сделать 3 рейса. Всего 6 км.   Нам нужно 6*0,18=1,08 литра. Бензина. Это 19.44 рублей.

Всего бензина =14,4+1,08=15,5 литров на 278,64 руб.

На всю работу потребуется 1678,54 руб.

Приложение 2

1 способ:

2 способ:

3 способ:

4 способ:

Приложение 3

Дорожка до реконструкции

Обновлённая дорожка

Приложение 4

Работаем над проблемой.

Информационная карта

| Наименование образовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Чекашево Вятскополянского района Кировской области |
| --- | --- |
| Название проекта | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! (реконструкция школьной дорожки) |
| География участника проекта | 612953 Кировская область Вятскополянский район Д.Чекашево Ул.Школьная 37 Тел. 8(83334)46-1-82 Факс 8(83334)46-1-75 |
| Проектная группа | Ступников Дмитрий 11 класс Ахметов Ринат 11 класс Тараканов Алексей 10 класс Зверев Антон 9 класс |
| Социальные партнёры | Пролеев Алексей Анатольевич-директор МОУСОШ д.Чекашево Дрягин Николай Михайлович-учитель технологии МОУСОШ д.Чекашево |
| Педагог - консультант | Колесникова Марина Александровна-заместитель директора по воспитательной работе МОУСОШ д.Чекашево |